第一次例会

时间： 2019/11/05

地点：理四-222

人员：全到

1. 当前进度
2. 原型
3. 需求分析
4. 环境配置完成 —— 服务器、Redis、Vue、Java、Android
5. 表结构半完成
6. 分工情况

陈凯隆：

1. 表结构
2. 服务器配置

3、端口开放

曹隆翔：

1、数据流图

2、需求分析

沈臻阳：

1. Node Vue Nginx 环境搭建
2. 域名解析

金旻儒：

1. 搭建Redis环境及Jedis测试
2. 墨刀的两份原型（WEB、移动）

1. 进度评价

略有滞后，应该把登陆界面功能初步搭建（包括前后端关联）。表结构不够完善，原型粗糙。

1. 本周规划
2. 完成表结构
3. 定义接口
4. Class Diagram 、 Use Case Diagram、 Sequence Diagram
5. 完成登陆界面、主界面